EDTECH PRODUCT BLUEPRINT

# Образовательная платформа для детей 3–18 лет

Полный бизнес-план: B2C, школы, учебники, домашние задания, оценивание и персональные треки

| Версия 2.0 | Июль 2026 | Статус: рабочая модель |
| --- | --- | --- |

Подготовлено на основе продуктовой гипотезы, результатов опроса родителей и анализа российского рынка и нормативной среды.

# Содержание

1. 1. Резюме проекта

2. 2. Миссия и стратегическая модель

3. 3. Проблема и подтверждение спроса

4. 4. Продукт и пользователи

5. 5. Линейка продуктов 3–18 лет

6. 6. Методическая модель

7. 7. Учебники и школьный темп

8. 8. Помощь с домашними заданиями

9. 9. Школьная версия

10. 10. Рынок и целевые доли

11. 11. Конкуренты и позиционирование

12. 12. Бизнес-модель и цены

13. 13. Маркетинг и продажи B2C

14. 14. Продажи B2B и школам

15. 15. Контент и операционная модель

16. 16. Команда

17. 17. Технологическая архитектура

18. 18. Право и безопасность

19. 19. Полная дорожная карта

20. 20. Финансовый план

21. 21. Метрики и ворота масштабирования

22. 22. Риски

23. 23. План первых 180 дней

24. 24. Итоговая оценка

25. 25. Источники

# 1. Резюме проекта

Формула бизнеса Платформа сопровождает ребёнка на всём образовательном пути от 3 до 18 лет. Она понимает школьную программу и конкретный учебник, выявляет пробелы, помогает выполнить реальное задание без выдачи готового ответа, формирует персональный маршрут и превращает результаты школьных работ в дальнейшее обучение.

Запуск выполняется с математики для учеников 7–9 классов. Первый коммерческий продукт решает четыре регулярные задачи: пробелы, текущая школьная тема, домашние задания и подготовка к контрольным и ОГЭ. После подтверждения образовательного эффекта, удержания и юнит-экономики платформа последовательно расширяется на математику 5–11 классов, русский язык, начальную школу, дошкольников, другие предметы и школы.

| Параметр | Бизнес-решение |
| --- | --- |
| Старт | Россия, математика 7–9 классов, B2C-семьи |
| Долгосрочный рынок | Дети 3–18 лет, родители, преподаватели, учителя, частные и государственные школы |
| Главное отличие | Единый граф навыков + слой учебника + анализ шагов решения + безопасные подсказки + школьное оценивание |
| Доходы | B2C-подписки, наставники и консультации, экзаменационные продукты, B2B-лицензии школам, партнёрства |
| Горизонт | До 6 лет для формирования полноценной B2C+B2B экосистемы 3–18 |
| Финансирование | Ориентир 500–850 млн ₽ поэтапно для ускоренного сценария; возможен более медленный рост из выручки |
| Безубыточность | Целевой диапазон — 3–5-й коммерческий год |

Управленческий принцип Будущее продукта проектируется заранее, но не реализуется заранее. Каждый новый возраст, предмет и канал продаж открывается только после достижения критериев предыдущей версии.

# 2. Миссия и стратегическая модель

## 2.1. Миссия

Сделать персональную образовательную помощь доступной каждому ребёнку, сохраняя самостоятельное мышление и освобождая родителей и учителей от повторяющейся рутины.

## 2.2. Видение

Платформа становится единым цифровым слоем между ребёнком, семьёй, учебником, школой и экзаменационной системой. История знаний сохраняется при смене класса, учебника, школы или формата обучения.

## 2.3. Защитимые активы

Канонический граф знаний и зависимостей между навыками.

Данные о шагах решения, типах ошибок, эффективных подсказках и переносе навыка на новое задание.

Оригинальный проверенный банк заданий, объяснений, решений, рубрик и контрольных материалов.

Карты соответствия федеральным программам, учебникам, школьному темпу, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Единые контуры ученика, родителя, специалиста, учителя и школы.

Методика безопасной AI-помощи, где AI помогает думать, а не заменяет ученика.

# 3. Проблема и подтверждение спроса

## 3.1. Проблемы семьи

Оценки не показывают первопричину ошибки и конкретный пропущенный навык.

При затруднении ребёнок получает готовый ответ из поиска, ГДЗ или универсального AI-чата, но не обязательно понимает решение.

Родитель ежедневно объясняет материал либо оплачивает регулярного репетитора.

Курс часто не совпадает с последовательностью конкретного учебника и темпом класса.

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ начинается поздно и не учитывает пробелы прошлых лет.

Нет короткого ответа: что ребёнок освоил, где проблема и что делать дальше.

## 3.2. Проблемы учителя и школы

Создание вариантов, проведение, проверка и анализ работ занимают много времени.

Результаты бумажной контрольной остаются в тетради и не превращаются в персональный план повторения.

Сложно создавать эквивалентные варианты и быстро видеть карту класса по навыкам.

Школе нужны российская инфраструктура, роли, аудит, безопасность и понятная закупочная модель.

## 3.3. Собственный опрос

В первичном опросе участвовали 24 родителя. 83% оценили концепцию на 4–5 баллов. Наиболее востребованы определение конкретных пробелов и подробный разбор ошибок. Только один участник выбрал полностью самостоятельное обучение; большинство ожидает участие наставника или преподавателя. Выборка мала и географически концентрирована, поэтому данные используются как качественные сигналы, а не как прогноз российского рынка.

Покупаемый результат Родитель платит не за AI и не за количество видео. Он платит за доказательство, что ребёнок понял тему, самостоятельно решил задачу и приблизился к конкретной цели.

# 4. Продукт и пользователи

| Пользователь | Основные функции | Ценность |
| --- | --- | --- |
| Ученик | Диагностика, план, уроки, тренажёр, загрузка задания, подсказки, контрольные | Самостоятельное решение и видимый прогресс |
| Родитель | Цели, согласия, оплата, отчёты, уведомления, консультации | Понимание результата и снижение ежедневной нагрузки |
| Наставник/преподаватель | Ошибки, эскалации, консультации, комментарии | Точечная помощь вместо рутинной проверки |
| Учитель | Классы, задания, варианты, онлайн/печать, проверка, аналитика | Экономия времени и персонализация после контроля |
| Школа | Организации, лицензии, роли, безопасность, статистика | Управляемое внедрение и измеримый эффект |

## 4.1. Основной пользовательский цикл

1.  Родитель создаёт семью, профиль ребёнка и необходимые согласия.

2.  Выбираются класс, учебник, текущий параграф и цель.

3.  Диагностика строит стартовую карту навыков.

4.  Планировщик сочетает школьную, восстановительную и целевую дорожки.

5.  Ребёнок проходит занятия и загружает реальные домашние задания.

6.  Каждая попытка обновляет карту знаний и рекомендации.

7.  Родитель получает недельный отчёт; при необходимости создаётся эскалация специалисту.

# 5. Линейка продуктов 3–18 лет

Продукт строится как семейство возрастных решений на общей платформе. Интерфейс, длительность, роль взрослого, контент и мотивация различаются.

| Возраст | Продуктовая линия | Основные задачи | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| 3–4 | Раннее развитие с родителем | Речь, внимание, количество, классификация, моторика, эмоции | 5–10 минут на экране + обязательная офлайн-активность |
| 5–6 | Подготовка к школе | Фонематический слух, чтение, счёт, логика, готовность к обучению | 10–15 минут, голос, печатные задания, родитель рядом |
| 7–10 / 1–4 классы | Начальная школа | Математика, русский, чтение, окружающий мир, ВПР, домашние задания | Короткие блоки, игровой мир, родительский контроль |
| 11–13 / 5–7 классы | База и самостоятельность | Накопленные пробелы, текущие темы, контрольные, организация | 20–30 минут, учебниковые треки, наставник |
| 14–15 / 8–9 классы | ОГЭ и выбор профиля | Школьная программа, ОГЭ, колледж/профильный класс | 30–45 минут, пробники и прогноз |
| 16–18 / 10–11 классы | ЕГЭ и поступление | ЕГЭ, углублённые предметы, вуз и профессия | 30–60 минут, портфель целей и экзаменационная аналитика |

## 5.1. Очерёдность предметов

1.  Математика 7–9 классов.

2.  Полная математика 5–11 классов и русский язык 7–9.

3.  Математика, русский язык и чтение 1–6 классов; английский язык.

4.  Физика, информатика, химия и биология.

5.  История, обществознание, география, литература и иностранные языки.

6.  Дошкольная линейка 3–6 лет отдельной методической и UX-командой.

7.  Олимпиадные, углублённые и профориентационные продукты.

# 6. Методическая модель

## 6.1. Граф навыков

Знания представлены ориентированным графом. Узел — измеримый навык, ребро — зависимость. Например, решение квадратного уравнения зависит от действий с дробями, отрицательных чисел, преобразования выражений и понимания степени. Это позволяет находить первопричину ошибки и сохранять историю знаний независимо от учебника.

## 6.2. Три дорожки плана

| Дорожка | Источник | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Школьная | Конкретный учебник, параграф и темп класса | Не отставать от текущего материала |
| Восстановительная | Диагностика и ошибки | Закрывать навыки-предпосылки |
| Целевая | Контрольная, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиада | Двигаться к измеримой дате и результату |

Планировщик смешивает дорожки с ограничением нагрузки, интервальным повторением и контрольными точками. Важные решения о мастерстве не принимаются по одному ответу.

# 7. Учебники и школьный темп

Архитектурный принцип Учебник является слоем последовательности, а не основной базой знаний. Собственный граф навыков остаётся постоянным; при смене учебника меняется карта параграфов, но не история освоения ребёнка.

## 7.1. Каталог

Класс, предмет, авторы, издательство, год и редакция, уровень, ISBN.

Оглавление и параграфы как метаданные в допустимом объёме.

Версионируемое соответствие: параграф → навыки → типы заданий.

Школьный темп: текущая тема, даты, пропуски и план учителя.

Распознавание обложки или выходных данных для удобного выбора.

## 7.2. Права

Общедоступность электронной копии не означает разрешение на коммерческое воспроизведение. Платформа использует собственные задания и объяснения, метаданные и ссылки на параграфы. Полные тексты, иллюстрации и задания издательства включаются только по лицензии или партнёрскому договору.

# 8. Помощь с домашними заданиями

1.  Ученик фотографирует страницу, доску или собственное решение; возможны PDF, скриншот и ручной ввод.

2.  Система распознаёт выражения, разделяет задания, определяет тему и уверенность.

3.  Ученик формулирует требование задачи и вводит собственный первый шаг.

4.  Шаг проверяется математически и педагогически.

5.  Подсказки идут по уровням: направление, правило, следующий шаг, аналогичный пример, разбор ошибки.

6.  После решения выдаётся похожая задача с другими данными.

7.  Результат обновляет карту знаний и план.

## 8.1. Ограничения

Полное решение исходной задачи не показывается в ученическом режиме.

Следующая подсказка требует попытки ребёнка.

Контрольные и экзаменационные работы не выполняются за пользователя.

Математические утверждения проверяются детерминированным движком на поддерживаемых типах.

Низкая уверенность приводит к уточнению или человеку, а не к уверенной выдумке.

Родителю показывается уровень самостоятельности и освоение, а не избыточная переписка.

Данные как преимущество Ключевой актив: изображение задачи → нормализованное условие → шаги ученика → тип ошибки → полезная подсказка → переносная задача → подтверждение усвоения.

# 9. Школьная версия

## 9.1. Организация

Школы, классы, учебные годы, предметы, ученики, учителя и администрация.

Импорт списков, приглашение по коду, перевод и архивирование.

Изоляция организаций, роли, аудит и лицензии.

## 9.2. Работы учителя

Готовые работы по программе, учебнику, теме, навыкам и длительности.

Конструктор из банка и собственных заданий учителя.

Эквивалентные варианты с автоматической проверкой параметров.

Онлайн-проведение с настройками времени и попыток.

Экспорт PDF: варианты, листы ответов, ключи и рубрики.

Загрузка бумажных листов, OMR/распознавание и очередь ручной проверки сомнений.

Проверка развёрнутых решений по рубрикам с подтверждением учителя.

Ключевое отличие B2B После проверки система не останавливается на балле: ошибки раскладываются по навыкам, учитель видит карту класса, а ученики получают персональные восстановительные задания.

# 10. Рынок и целевые доли

## 10.1. Аудитория

Минпросвещения сообщало, что в 2024 году дошкольным образованием были охвачены около 6,4 млн детей, а в 2025/26 учебном году в школах обучалось почти 18 млн человек [1][2]. Это даёт ориентир порядка 24,4 млн детей в основном возрастном диапазоне продукта. Показатель не равен платёжной аудитории и используется только как верхняя граница.

## 10.2. Денежный рынок

В 2025 году детское онлайн-образование оценивалось примерно в 55 млрд ₽ и стало крупнейшим сегментом российского EdTech [3]. Рынок онлайн-подготовки к экзаменам оценивался более чем в 19 млрд ₽ [4]. Сегмент растёт, но общий EdTech становится зрелее, поэтому рост проекта должен опираться на измеримый результат и удержание, а не на сам факт онлайн-формата.

## 10.3. TAM, SAM и SOM

| Уровень | Расчёт | Ориентир |
| --- | --- | --- |
| TAM, пользователи | 6,4 млн дошкольников + почти 18 млн школьников | ≈24,4 млн детей |
| TAM, текущий онлайн-рынок | Детский сегмент российского EdTech | ≈55 млрд ₽ в 2025 году |
| Начальный SAM | 3 школьных года из 11; математика обязательна | ≈4,9 млн учеников 7–9 классов |
| Экзаменационный SAM | Участники основного периода ОГЭ-2025 | Более 1,66 млн девятиклассников [5] |
| SOM базового сценария | 110 тыс. средних B2C-плательщиков и 400 тыс. B2B-лицензий на 5-й коммерческий год | Менее 1% общей аудитории 3–18 |

SOM является управленческой целью. Его необходимо пересчитать после появления фактических данных о конверсии, удержании, CAC и длительности школьного цикла продаж.

# 11. Конкуренты и позиционирование

| Категория | Примеры | Сильная сторона | Окно продукта |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерактивные платформы | Учи.ру, ЯКласс, Яндекс Учебник | Контент, классы, задания, проверка | Связать реальное домашнее задание и контрольную с глубоким персональным треком |
| Онлайн-школы | Фоксфорд, Умскул, Сотка | Преподаватели, бренд, экзамены | Системная база до экзамена и точечное подключение человека |
| Репетиторы | Очно и онлайн | Персональный контакт | Снизить стоимость результата, автоматизируя рутину |
| ГДЗ и универсальный AI | Поиск, решатели и чаты | Мгновенный ответ | Помощь без раскрытия ответа и проверка переноса навыка |
| Школьные LMS | Региональные системы и электронные школы | Интеграция в процессы школы | Единая карта навыков B2C+B2B и работа с бумагой |

## 11.1. Позиционирование

Позиционирование Платформа понимает, чему ребёнок учится сейчас, почему он ошибается и какой минимальный следующий шаг приведёт к самостоятельному решению.

## 11.2. Барьеры копирования

Граф навыков и накопленная история переноса знаний.

Pipeline распознавания и пошаговой проверки математики.

Карты учебников и школьного темпа.

Оригинальный контент и методический контроль качества.

Связка B2C-обучения и B2B-оценивания с корректными согласиями и изоляцией данных.

Доверие родителей и учителей, подкреплённое доказанной образовательной эффективностью.

# 12. Бизнес-модель и цены

## 12.1. B2C

| Тариф | Содержание | Диапазон ценового теста |
| --- | --- | --- |
| Free | Короткая диагностика, часть карты, ограниченные задания и загрузки | 0 ₽ |
| Самостоятельный | Один предмет, маршрут, домашние задания и отчёты | 990–1 690 ₽/мес. |
| Семейный | До трёх предметов или несколько детей по правилам тарифа | 1 990–3 490 ₽/мес. |
| С наставником | Платформа и еженедельная групповая поддержка | 2 990–4 490 ₽/мес. |
| Экзаменационный | ОГЭ/ЕГЭ, пробники, проверки и прогноз | 3 990–6 490 ₽/мес. |
| Индивидуальная помощь | Консультация или проверка сложной работы | 900–1 800 ₽ |

Окончательные цены определяются экспериментами с реальными предложениями после бесплатной диагностики. Прямой вопрос о готовности платить не заменяет проверку покупки.

## 12.2. B2B

| Модель | Ориентир |
| --- | --- |
| Базовая лицензия | 600–1 200 ₽ за ученика в год: классы, задания, тестирование и аналитика |
| Адаптивная лицензия | 1 500–2 500 ₽ за ученика в год: персональные треки, AI-помощь и расширенная проверка |
| Минимальный договор школы | 150–300 тыс. ₽ в год в зависимости от объёма и внедрения |
| Региональная лицензия | Индивидуальная цена, интеграции, SLA, обучение и аналитика |
| Пилот | Ограниченный бесплатный или льготный период с согласованными критериями эффекта |

## 12.3. Дополнительные доходы

Интенсивы перед контрольными, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Проверка развёрнутых ответов и работ специалистами.

Совместные продукты и лицензии с издательствами.

Обучение учителей и методические пакеты.

API и white-label после стабилизации платформы.

# 13. Маркетинг и продажи B2C

## 13.1. Первый клин

Основной вход: «Загрузите домашнее задание по математике — система определит, где ребёнок застрял, и поможет решить самостоятельно». Ежедневная задача создаёт частоту использования, после чего пользователь получает диагностику и персональный план.

## 13.2. Воронка

1.  Контент и реклама по конкретной боли: домашнее задание, тема, контрольная или ОГЭ.

2.  Бесплатное распознавание нескольких заданий или диагностический мини-тест.

3.  Мгновенная ценность: определённая ошибка и первая полезная подсказка.

4.  Пробный сценарий 3–7 дней с несколькими успешными решениями.

5.  Подписка с прозрачным результатом и простой отменой.

6.  Недельный отчёт и повторная диагностика как доказательство ценности.

7.  Реферальная программа семей, учителей и специалистов.

## 13.3. Каналы

| Канал | Роль | Риск |
| --- | --- | --- |
| Поиск | Темы, домашние задания, контрольные, экзамены | Конкуренция с бесплатными ответами |
| Видео и соцсети | Разбор ошибок, демонстрация метода, истории учеников | Требуется постоянное производство |
| Учителя и репетиторы | Рекомендации, классы, рефералы | Продукт нельзя подавать как угрозу специалисту |
| Школьные сообщества | Локальные пилоты и доверие | Длинные согласования |
| Партнёрства | Издательства, банки, работодатели, детские сервисы | Зависимость и сложные переговоры |

## 13.4. Целевые показатели экономики привлечения

CAC платящего B2C после оптимизации: 3 000–5 000 ₽.

Окупаемость CAC по валовой прибыли: не более 6 месяцев.

LTV/CAC: не ниже 3, целевой устойчивый уровень 4–6.

Органическое и реферальное привлечение к 3-му году: не менее 35%.

Маркетинговое масштабирование приостанавливается при месячном оттоке выше 10%.

# 14. Продажи B2B и школам

## 14.1. Последовательность

1.  Пилоты с отдельными учителями, кружками и частными школами.

2.  Годовые договоры с частными сетями и образовательными центрами.

3.  Включение ПО в реестр российского программного обеспечения и подготовка пакета безопасности.

4.  Экспертиза электронных учебно-методических материалов и включение в применимые перечни.

5.  Муниципальные и региональные апробации с независимым измерением эффекта.

6.  Государственные закупки и партнёрства с интеграторами после появления референсов.

## 14.2. Цикл продажи

| Шаг | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Диагностика | 1–3 недели | Предмет, классы, процесс и критерии пилота |
| Пилот | 6–12 недель | Активность, экономия времени, учебный эффект |
| Решение и договор | 1–4 месяца | Лицензия, внедрение, безопасность и бюджет |
| Учебный год | 9–12 месяцев | SLA, customer success, отчёт и продление |

# 15. Контент и операционная модель

## 15.1. Конвейер контента

1.  Методист определяет навык, prerequisites и критерии мастерства.

2.  Автор создаёт оригинальные объяснения, задания, решения и подсказки.

3.  Математический редактор проверяет корректность и граничные случаи.

4.  Педагогический редактор проверяет возраст, ясность и отсутствие раскрытия ответа.

5.  QA генерирует варианты и запускает автоматические проверки.

6.  Контент публикуется версией, получает телеметрию и периодически пересматривается.

## 15.2. Контроль AI

Золотой evaluation-набор по типам задач, изображениям, ошибкам и подсказкам.

Раздельные метрики распознавания, математической корректности, полезности и утечки ответа.

Canary-релизы моделей и быстрый откат.

Очередь человеческого разбора для низкой уверенности и жалоб.

Запрет обучения внешнего провайдера на пользовательских данных без отдельного основания.

## 15.3. Поддержка

Первая линия: аккаунт, оплата, загрузки и навигация.

Методическая линия: спорные задачи и ошибки проверки.

Школьная линия: импорт, роли, работы, печать и интеграции.

Инцидентная линия: безопасность, персональные данные и доступность.

# 16. Команда

| Этап | Численность | Ключевые функции |
| --- | --- | --- |
| 0–12 месяцев | 10–16 FTE | CEO/product, CTO, 4–6 инженеров, AI/math, 2–3 методиста, design, QA, legal/ops part-time |
| 12–24 месяца | 22–40 FTE | Growth, support, data, content production, mentor operations, security, B2B lead |
| 24–36 месяцев | 45–80 FTE | Предметные команды, school product, sales/implementation, SRE, analytics |
| 36–60 месяцев | 100–220 FTE | Возрастные и предметные вертикали, региональные продажи, customer success, compliance |
| 60+ месяцев | 200–400 FTE | Полная экосистема, локализация, партнёрства и platform/API |

Организация строится по продуктовым вертикалям — например, «математика 7–9», «экзамены», «начальная школа», «дошкольники», «школы». Общие платформенные команды отвечают за identity, payments, knowledge graph, AI gateway, assessment, analytics и security.

# 17. Технологическая архитектура

## 17.1. Принципы

Multi-tenant с изоляцией семей, школ и организаций.

Модульный монолит на старте; сервис выделяется только из-за нагрузки, безопасности, языка или независимого жизненного цикла.

Provider-agnostic AI gateway: облачные, российские и локальные модели.

Детерминированная математическая проверка там, где это возможно.

Версионирование навыков, учебников, контента, рубрик и моделей.

Полный audit log для чувствительных действий.

Низкая пропускная способность и бумажные сценарии учитываются в school product.

## 17.2. Подсистемы

| Подсистема | Назначение |
| --- | --- |
| Identity & Consent | Семьи, дети, роли, согласия, школы, сессии и доступы |
| Curriculum & Graph | Навыки, зависимости, программы, учебники и экзамены |
| Learning Engine | Диагностика, мастерство, повторение и планировщик |
| Homework Vision & Math | Файлы, распознавание, нормализация, шаги, подсказки и перенос |
| Assessment | Работы, варианты, проведение, рубрики, PDF и OMR |
| Content Platform | Редактор, workflow, версии, публикация и права |
| Analytics | Продуктовые, учебные и школьные метрики |
| Billing & Entitlements | Подписки, школьные лицензии, лимиты и доступы |
| Operations | Поддержка, модерация, инциденты и аудит |

# 18. Право и безопасность

| Область | Обязательное действие |
| --- | --- |
| Образовательная деятельность | До продаж проводится юридический аудит модели; при реализации программ с нанятыми педагогами планируется образовательная лицензия [9]. |
| Персональные данные | Родительские согласия, уведомление оператора, локализация первичных баз в РФ, минимизация и сроки хранения [10]. |
| Данные детей | Безопасные настройки по умолчанию, запрет контактов вне платформы, роли, аудит и удаление. |
| Возрастная информация | Классификация контента и интерфейсов по 436-ФЗ [11]. |
| Учебники | Собственный контент или лицензии; цитирование не даёт права массово копировать материал [12][13]. |
| Школы | Российская инфраструктура, реестр российского ПО, 44-ФЗ/223-ФЗ и требования заказчика [14][15]. |
| ЭОР | Экспертиза и включение материалов в применимые федеральные перечни [16]. |

Этот раздел является картой действий, а не юридическим заключением. Перед каждым коммерческим этапом нужен аудит российским юристом и специалистом по информационной безопасности.

# 19. Полная дорожная карта

| Версия / срок | Продукт | Коммерческий результат | Ворота перехода |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.0 — 0–3 мес. | Юридическая схема, интервью, граф навыков, прототип подсказок | Нет продаж | 20+ интервью; 100+ задач eval; правила данных и прав |
| V0.2 — 3–6 мес. | UX-прототип и vertical slice домашней задачи | Набор пилота | Распознавание >90% на поддерживаемом наборе; утечка ответа <1% |
| V0.5 — 6–10 мес. | Alpha: диагностика, карта, план, домашние задания | 30–80 семей | Onboarding >70%; D30 >30%; подтверждённый прирост |
| V1.0 — 10–15 мес. | Платный MVP математики 7–9, родители, наставник, ОГЭ-ядро | 300–1 000 платящих | Paid conversion >8%; churn <12%; parent NPS >30 |
| V1.5 — 15–24 мес. | Полная математика 7–9, учебники, контрольные, зрелый ОГЭ | 3–6 тыс. средних платящих | CAC payback <6 мес.; gross margin >65%; M2 retention >50% |
| V2.0 — 24–36 мес. | Математика 5–11, ЕГЭ-ядро, русский 7–9, teacher beta | 15–25 тыс.; 20–50 школ | PMF; учитель экономит >30% времени |
| V3.0 — 30–42 мес. | School product, печать/OMR; начальная школа beta | 100–250 школ; 30–50 тыс. B2C | School renewal >75%; ноль критических инцидентов |
| V4.0 — 36–48 мес. | 1–4 классы; дошкольная alpha 5–6 | 60–80 тыс. B2C; 200–400 школ | Отдельная UX-валидация и screen-time policy |
| V5.0 — 48–60 мес. | Дошкольники 3–6; основные предметы 1–11 | 100–150 тыс. B2C; 400–800 школ | Положительная предметная экономика и масштабируемый content pipeline |
| V6.0 — 60–72 мес. | Полная экосистема 3–18, регионы, профориентация, API | 150 тыс.+ B2C; 800+ школ | Положительная EBITDA и B2B renewal >80% |
| V7+ — 72+ мес. | Локализация, publisher platform и white-label | Новые рынки | Экспансия не ухудшает core-метрики |

# 20. Финансовый план

## 20.1. Допущения базового сценария

Коммерческий год 1 начинается после 10–15 месяцев разработки и пилотов.

B2C ARPPU растёт с 2,05 тыс. ₽ до 2,9 тыс. ₽ в месяц по мере расширения тарифов.

Среднее число платящих пользователей: 1 тыс. → 5 тыс. → 18 тыс. → 50 тыс. → 110 тыс.

B2B появляется со 2-го коммерческого года и достигает около 400 тыс. лицензированных учеников к 5-му году.

Валовая маржа растёт с 66% до 78% благодаря масштабу и оптимизации AI.

Расходы включают продукт, разработку, контент, поддержку, специалистов, маркетинг, продажи, безопасность и право.

## 20.2. Базовый управленческий сценарий

| Показатель, млн ₽ | Подготовка | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние B2C-плательщики, тыс. | 0 | 1 | 5 | 18 | 50 | 110 |
| B2C-выручка | 0 | 24,6 | 138 | 540 | 1 620 | 3 828 |
| B2B-выручка | 0 | 2 | 15 | 70 | 240 | 600 |
| Прочая выручка | 0 | 3 | 12 | 35 | 90 | 180 |
| Итого выручка | 0 | 29,6 | 165 | 645 | 1 950 | 4 608 |
| Себестоимость | 0 | 10 | 48 | 168 | 468 | 1 014 |
| Операционные расходы | 55 | 110 | 220 | 450 | 950 | 2 050 |
| EBITDA | −55 | −90,4 | −103 | 27 | 532 | 1 544 |

Финансовая таблица является сценарной моделью порядка величин. Она не учитывает детальную налоговую структуру, НДС, амортизацию, стоимость капитала и помесячный cash-flow. После ценового пилота требуется отдельная финансовая модель в Excel.

## 20.3. Сценарии пятого коммерческого года

| Сценарий | Средние B2C-плательщики | B2B-лицензии | Выручка | Безубыточность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Консервативный | 40 тыс. | 100–150 тыс. учеников | 1,4–1,8 млрд ₽ | 4–5-й год |
| Базовый | 110 тыс. | Около 400 тыс. учеников | Около 4,6 млрд ₽ | 3-й год |
| Ускоренный | 220–260 тыс. | 0,8–1,2 млн учеников | 8–11 млрд ₽ | 3-й год при высоком маркетинге |

## 20.4. Финансирование

| Раунд | Объём | Назначение | Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-seed | 50–70 млн ₽ | 12–15 месяцев: MVP, методика, безопасность и пилот | Работающий прототип и подтверждённая проблема |
| Seed | 150–220 млн ₽ | PMF математики 7–9, маркетинг, контент и операции | Paid retention, CAC и учебный эффект |
| Growth / Series A | 300–600 млн ₽ | Предметы, school product, продажи и инфраструктура | B2C unit economics и успешные school pilots |
| Стратегический капитал | По необходимости | Региональные внедрения, издательства, 3–18 и локализация | Повторяемые продажи и EBITDA-траектория |

Ориентир 500–850 млн ₽ относится к ускоренному шестилетнему плану. В капиталоэффективном сценарии компания дольше остаётся в одном предмете и финансирует расширение из выручки.

# 21. Метрики и ворота масштабирования

| Блок | Ключевые метрики | Стоп-сигнал |
| --- | --- | --- |
| Учебный эффект | Независимый прирост, transfer-задача без подсказки, снижение повторных ошибок | Рост только на знакомых шаблонах |
| Активация | Завершение диагностики, первая успешная задача, недельный план | Менее 50% получают первую ценность |
| Удержание | D7/D30, активные дни, выполнение плана, M2 paid retention | Месячный churn выше 12% |
| AI и математика | Распознавание, корректность, answer-leak rate, жалобы | Критическая ошибка без safe fallback |
| Экономика | CAC, payback, ARPPU, gross margin, LTV/CAC | LTV/CAC ниже 3 два квартала |
| Школы | Teacher activation, работы, время, renewal | Использование только при постоянном ручном сопровождении |
| Безопасность | Инциденты, доступы, удаление, аудит | Неуправляемый инцидент с данными детей |

# 22. Риски

| Риск | Вероятность / ущерб | Управление |
| --- | --- | --- |
| Использование для списывания | Высокая / высокая | Попытка перед подсказкой, transfer-задача, контрольный режим |
| Математическая ошибка AI | Средняя / высокая | Детерминированная проверка, confidence, human fallback и eval |
| Низкая самостоятельность | Высокая / средняя | Наставник, недельный план, родительские сигналы и короткие успехи |
| Низкая готовность платить | Средняя / высокая | Диагностика, ценовые тесты, freemium и доказательство результата |
| Высокая стоимость контента | Высокая / высокая | Один предмет, шаблоны, контентная платформа и переиспользование |
| Сильные конкуренты | Высокая / высокая | Фокус на homework-to-mastery и связке B2C+B2B |
| Права учебников | Средняя / высокая | Собственный контент, метаданные, лицензии и партнёрства |
| Длинный цикл школ | Высокая / средняя | Частные школы сначала, пилоты, референсы и интеграторы |
| Регуляторные изменения | Средняя / высокая | Российская инфраструктура, юридический мониторинг и сменные провайдеры |
| Экранное время 3–6 | Высокая / высокая | Parent-led режим, офлайн-активности и возрастные лимиты |

# 23. План первых 180 дней

| Период | Результат |
| --- | --- |
| Недели 1–4 | Юридическая схема; 30 интервью; PRD; 150 ключевых навыков; политика подсказок; evaluation-набор. |
| Недели 5–8 | Кликабельный прототип; 3 карты учебников; оригинальный контент по 5 темам; image-to-problem pipeline. |
| Недели 9–12 | Vertical slice: загрузка → попытка → проверка → подсказка → transfer; telemetry и red-team. |
| Недели 13–16 | Диагностика, карта знаний, недельный план и родительский отчёт; набор 30–50 семей. |
| Недели 17–20 | Закрытый четырёхнедельный пилот; обучение, retention, ошибки и интервью. |
| Недели 21–24 | Решение GO / PIVOT / STOP; цена; платный beta; подготовка лицензии и следующего раунда. |

# 24. Итоговая оценка

| Критерий | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Сила проблемы | 9/10 | Домашние задания, пробелы, экзамены и нагрузка учителя повторяются постоянно. |
| Рынок | 8/10 | Крупная аудитория и платёжный рынок, но высокая конкуренция. |
| Уникальность | 7/10 | Функции существуют отдельно; преимущество — в единой системе данных. |
| Сложность исполнения | 3/10 | Методика, AI, детские данные, контент и B2B делают проект сложным. |
| Масштабируемость | 8/10 | После ядра возможны возраста, предметы и школы. |
| Шанс при узком старте | 7/10 | При сильной команде, пилотах и строгих воротах. |
| Шанс при запуске всего 3–18 сразу | 2/10 | Неподъёмный scope и отсутствие данных для персонализации. |

Итог Проект следует развивать. Инвестиционная логика основана на узком первом продукте и широкой платформенной перспективе. Ключевая проверка — доказать, что ребёнок после помощи решает аналогичную задачу самостоятельно, а семья готова регулярно платить за этот результат.

# 25. Источники

[1] Минпросвещения России. Дошкольным образованием охвачено 6,4 млн детей; 18 млн школьников. https://edu.gov.ru/press/10097/aleksandr-bugaev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-komiteta-soveta-federacii-po-nauke-obrazovaniyu-i-kulture/ 1 июля 2025

[2] Минпросвещения России. Почти 18 млн школьников в 2025/26 учебном году. https://edu.gov.ru/press/10331/sergey-kravcov-na-soveschanii-s-chlenami-pravitelstva-rf-dolozhil-vladimiru-putinu-o-gotovnosti-shkol-k-nachalu-uchebnogo-goda/ 27 августа 2025

[3] ED Tech / Smart Ranking. Детское онлайн-образование: 36% рынка, около 55 млрд ₽. https://edtechs.ru/analitika-i-intervyu/ данные по 2025 году

[4] СберБизнес Live. Рынок онлайн-подготовки к экзаменам превысил 19 млрд ₽. https://sberbusiness.live/publications/trendi-rinka-onlain-obrazovaniya-2024-chto-nuzhno-znat-esli-vi-reshili-otkrit-onlain-shkolu 19 мая 2026

[5] Рособрнадзор. ОГЭ-2025: более 1,66 млн девятиклассников. https://obrnadzor.gov.ru/news/oge-v-osnovnoj-period-provedeniya-ekzamenov-2025-goda-sdadut-bolee-166-milliona-devyatiklassnikov/ 21 мая 2025

[6] ФИПИ. Официальные материалы ОГЭ 2026. https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory кодификаторы и спецификации

[7] Минпросвещения России. Федеральный перечень учебников. https://edu.gov.ru/about/apparatus/uchebniki/ документы 2026 года

[8] КонсультантПлюс. Лицензирование образовательной деятельности. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/dda3cee5868d1739eb34ccd9e8a98085fa2c76e2/ статья 91 закона 273-ФЗ

[9] Роскомнадзор. Локализация персональных данных граждан РФ. https://old.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73732.htm требования 152-ФЗ

[10] КонсультантПлюс. Возрастная маркировка информационной продукции. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/553f0edac652ab327b379960f12fa3f0cbdd65d6/ 436-ФЗ

[11] КонсультантПлюс. Свободное использование произведений в учебных целях. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/84bbd636598a59112a4fe972432343dd4f51da1d/ статья 1274 ГК РФ

[12] КонсультантПлюс. Исключительное право на произведение. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/dffcf0b87b80ff38f430dc822a0074e76ccd41a0/ статья 1270 ГК РФ

[13] Минцифры России. Реестр российского программного обеспечения. https://reestr.digital.gov.ru/reestr/ B2G readiness

[14] КонсультантПлюс. Закупки бюджетных учреждений. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/df3ace0ea577a92ea8b71c0d4363fbbe79da7160/ 44-ФЗ

[15] Минпросвещения России. Экспертиза электронных учебно-методических материалов. https://edu.gov.ru/press/9433/15-fevralya-startuet-sbor-zayavok-na-provedenie-ekspertizy-elektronnyh-uchebno-metodicheskih-materialov/ 14 февраля 2025

[16] ЯКласс. Проверочные работы и статистика классов. https://docs.yaklass.ru/testworks/testwork-assign/ конкурентный school workflow

[17] Яндекс Учебник. ИИ-помощник и материалы для учителей. https://education.yandex.ru/uchebnik/main конкурентный продукт

[18] Учи.ру. Интерактивные курсы 1–11. https://uchi.ru/ конкурентный продукт

[19] Просвещение. Электронные учебники и банк заданий. https://media.prosv.ru/ издательская экосистема